Znak sprawy: DPS.A.5.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przetarg nieograniczony w formule „zaprojektuj i wybuduj” :„Budowa trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku.”

Postępowanie o udzieleniu zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986,1603 i 2215), oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986,1603 i 2215)

Zatwierdził w dniu 6 lutego 2019 r.

...............................................................

(podpis Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kock

Kock, luty 2019 r.

I Informacje wstępne

A. Informacje o zamawiającym

Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku

ul. Tadeusza Kościuszki 1, 21-150 Kock

NIP: 714 10 32 537, REGON: 001099503

nr telefonu (81) 859 11 25, nr faksu (81) 8591125

Godziny urzędowania:

poniedziałek- piątek godz. 7.00 – 15.00.

Adres poczty elektronicznej: dpskock@poczta.onet.pl, zp@dpskock.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.dpskock.pl

B. Określenie trybu postępowania

1.Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie                  z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986,1603 i 2215), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Zamawiający zastosuje art. 24 aa ust. 1 ustawy – najpierw dokona oceny ofert,          a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                    w postępowaniu.

C. Zasady uczestnictwa w postępowaniu

1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi integralną częścią specyfikacji.

3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.

D.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku

ul. Tadeusza Kościuszki 1, 21-150 Kock

NIP: 714 10 32 537, REGON: 001099503

nr telefonu (81) 859 11 25,

Godziny urzędowania:

poniedziałek- piątek godz. 7.00 – 15.00.

Adres poczty elektronicznej: dpskock@poczta.onet.pl, zp@dpskock.pl

Strona internetowa Zamawiającego: www.dpskock.pl

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego   w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.–Prawo pocztowe (tj. Dz.U.z 2017r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.       o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

3. W przypadku korespondencji kierowanej za pośrednictwem środków komunikacji          elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiega się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.

6. Oferta, zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku

Ul. Tadeusza Kościuszki 1, 21-150 Kock

nr telefonu (81) 859 11 25, nr faksu (81) 8591125

Godziny urzędowania:

poniedziałek- piątek godz. 7.00 – 15.00.

Adres poczty elektronicznej: dpskock@poczta.onet.pl, zp@dpskock.pl

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny  być kierowane na adres: dpskock@poczta.onet.pl, zp@dpskock.pl

8.  Zamawiający nie występował dla niniejszego postępowania o przyznanie środków pochodzących z budżetu UE oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

E. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w tym postępowaniu.

F. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

G. Podwykonawcy

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom 
i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej z prac 
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda, zgodnie z art. 36 a ust. 1 i 36 b ust. 1 ustawy, wskazania przez Wykonawcę wg załącznika nr 4 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców. Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału                  w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane    w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający zażąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców          i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

3. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane             w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się   na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, który udostępniał zasoby.

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału                 w postępowaniu, zamieści informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w III C.2.b SIWZ.

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,           o których mowa w  III.C.2.b oraz III.E.2 SIWZ.

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

8. Przepisy pkt 5 i 6 powyżej stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

9. Powierzenie wykonania  części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy             z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

H. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Dotyczy danych osobowych osoby fizycznej zbieranych w związku z udziałem tej osoby                  w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, uzyskanych bezpośrednio od tej osoby.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku, adres siedziby: ul. T. Kościuszki 1, 21-150 Kock. Reprezentowany przez Dyrektora, kontakt: tel. (81) 8591189, mail: dyrektor@dpskock.pl.

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Domu Pomocy Społecznej w Kocku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej za pomocą adresu inspektorochronydanych@dpskock.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DPS.A.5.2019  – Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: Budowa trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:

1)  art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,

2) ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,             w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Domem Pomocy Społecznej w Kocku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku, Reprezentowany przez Dyrektora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa,                w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu           o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji

A.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” budowy trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku. Zamówienie dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 21-150 Kock, przedmiotowe kotłownie będą umieszczone w trzech budynkach A,B,C znajdujących się na działce nr 577:

- budynek A: powierzchnia zabudowy 730 m2 , powierzchnia użytkowa 933 m2  , kubatura 7091 m3 , budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony,

- budynek B: powierzchnia zabudowy 630 m2 , powierzchnia użytkowa 710 m2  , kubatura 6080 m3  , budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony,

- budynek C: powierzchnia zabudowy 407 m2 , powierzchnia użytkowa 612 m2  , kubatura 4564 m3  , budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno–użytkowy, stanowiący załącznik do SIWZ.

Szczegółowe wymagania, założenia i wytyczne zostały zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym.

Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45330000-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Zakres zamówienia obejmuje:

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej                             i wykonawczej budowy trzech indywidualnych kotłowni gazowych kondensacyjnych, które obsługiwać będą w zakresie c.o. i c.w.u. budynki oficyny zachodniej, wschodniej, głównego      i budynku garażowego Zespołu Pałacowo – Parkowego w Kocku. Kotłownie zlokalizowane będą w wydzielonych pomieszczeniach na poddaszach każdego z budynków. Do każdej                z kotłowni doprowadzona będzie wewnętrzna instalacja gazowa od szafki gazowej indywidualnej dla każdego z budynków. Proponowana lokalizacja szafek gazowych zgodnie         z załącznikiem rysunkowym (rys. nr 1).

Do budynku zachodniego doprowadzone jest przyłącze gazu średniego ciśnienia, zredukowanego do niskiego w szafce gazowej zabudowanej na elewacji budynku, wyposażonej w reduktor ciśnienia gazu i kurek główny gazowy.

Budynek oficyny wschodniej oraz główny wymagają montażu szafek gazowych wyposażonych w reduktory średniego ciśnienia gazu oraz kurki główne gazowe. Szafki gazowe należy zamontować na elewacjach budynku wschodniego i głównego. Doprowadzenie gazu średniego ciśnienia do szafek gazowych w gestii dostawcy gazu.

Zakres zadania obejmuje również wydzielenie pomieszczeń kotłowni na poddaszach (stropy przedostatnich kondygnacji żelbetowe) budynku głównego, oficyny zachodniej i wschodniej wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji. Proponowana lokalizacja pomieszczeń kotłowni zgodnie z rys. nr 1.

Wydzielenie pomieszczeń kotłowni wymaga uzyskania na etapie sporządzania projektu budowlanego i wykonawczego uzgodnień z rzeczoznawcą ds. p.poż.

Zamówienie obejmuje również montaż głowic termostatycznych oraz zaworów odcinająco –spustowych na gałązkach powrotnych na wszystkich grzejnikach eksploatowanych w obiektach Zespołu Pałacowo – Parkowego

Przedmiot zamówienia obejmuje też między innymi:

Oferta złożona przez Wykonawców winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do kompleksowego wykonania zadania aż do przekazania Zamawiającemu przedmiotów umowy. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz przepisami technicznymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest ująć w swojej ofercie również te dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno- użytkowym, a są ważne i niezbędne do prawidłowego i poprawnego funkcjonowania, stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do przygotowania i zatwierdzenia koncepcji projektowej w zakresie zastosowanych rozwiązań. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektu budowlanego przed złożeniem przez Wykonawcę wniosków o wydanie decyzji wymaganych Prawem Budowlanym. Wykonawca zobligowany jest również do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu projektu wykonawczego oraz specyfikacjitechnicznych wykonania i odbioru robót w celu sprawdzenia ich zgodności z PFU oraz wymogami zawartymi w umowie.

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac związany z zaprojektowaniem (z wymaganymi prawem uzgodnieniami i prawomocnymi decyzjami), wykonaniem i odbiorem robót. Wszystkie urządzenia i instalacje wykonane w ramach realizacji niniejszego zadania muszą spełniać wymagania  w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na całość wykonanego zadania.

Okres gwarancji obowiązuje w okresie 5 lat od momentu uruchomienia i przekazania do użytkowania poszczególnych instalacji.

Wymagany czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 48 godzin od momentu prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy i potwierdzenia przez niego przyjęcia zgłoszenia.

Terminy realizacji:

- Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień 30.09.2019 r. Przez termin ten rozumie się wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, przy czym:

  - Termin przekazania koncepcji architektoniczno - budowlanej - w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

  - Termin przekazania projektu budowlanego do pozwolenia na budowę - w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

  - Termin przekazania projektów wykonawczych we wszystkich branżach – w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

  - Termin przekazania projektu przyłączy – w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

  - Termin zakończenia robót budowlanych  – do dnia 20.09.2019 r.

  - Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Klauzule społeczne

- Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie prace przy budowie kotłowni związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej.

- Prace ogólnobudowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to wszystkie prace przy budowie kotłowni, określone                  w dokumentacji projektowej, wykonywane bezpośrednio na terenie budowy.

- Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oświadczenie             w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby które wykonywały czynności, były zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie liczbę osób, które wykonywały te czynności, imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych.

- Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej w terminie określonym w Umowie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.

Na podstawie kompletnej wielobranżowej dokumentacji stanowiącej przedmiot  zamówienia powinien powstać obiekt spełniający wymagania wybranych przepisów związanych                z projektowaniem  i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 290)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 672 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 71),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.),

- PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY: „Kotłownia gazowa gminnego budynku zlokalizowanego przy ul. Parkowa 2 w Borowie”

- Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowiązujące akty prawne.

B. Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia realizacji umowy: od dnia 30.09.2019 r., przy czym:

- przekazanie koncepcji architektoniczno – budowlanej – w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy,

- przekazanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę - w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

- przekazanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach  – w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

- przekazanie uzgodnionych projektów przyłączy – w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

- termin zakończenia robót budowlanych  – do dnia 20.09.2019 r.

C. Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

UWAGA – Rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

D. Informacja o powtórzeniu zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

A.Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,    o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

b.1) sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy, zapewniająca wykonanie zamówienia:

Zamawiający uzna, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie zgodnie z treścią projektu umowy załączonej do SIWZ) jeżeli przdłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o łącznej kwocie minimum 400 tys. złotych brutto, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

c.1) Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli złoży oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia:

Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem albo w formule zaprojektuj i wybuduj albo w ramach klasycznych umów na roboty budowlane, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest któtszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych, tj. budowy/przebudowy/ modernizacji sieci             i systemów grzewczych, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; takim dowodem może być poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn     o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

c.2) osoby:

dysponują odpowiednim potenciałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający uzna, iż wykonawca dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, iż wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, poprzez kierowanie robotami budowlanymi tj. pełniącą funkcję kierownika robót, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ponadto zamawiający uzna, iż wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem minimum 1 osobą, która będzie uprawniona do prac przy zabytkach.

      - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

      - W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy - Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ.

      - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy          z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),

- warunek określony w III.A.1.2)c)c.2) SIWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek lub Wykonawcy wspólnie potwierdzą, że spełniają powyższy warunek.

B. Przesłanki wykluczenia Wykonawców

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12 – 23 ustawy.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się            o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę               i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału             w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych            w postępowaniu

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wypełnionego formularza oferty 
o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA !!!

W  przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o punkty w kryterium „Doświadczenie głównego projektanta”, „Doświadczenie kierownika budowy”,  zobowiązany jest wówczas złożyć wraz z ofertą odpowiednio Załącznik nr 12A i/lub 12B do SIWZ.

2. Ponadto do oferty należy załączyć:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,

c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,

d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa         o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone  w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

e) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem potwierdzenia wniesienia wadium, dokument wadium należy dołączyć do oferty w oryginale, a kserokopię potwierdzenia złożenia wadium wraz z kserokopią dokumentu wadium należy dołączyć do oferty;

f) w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane UWAGA - Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. podmiot                      w oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ

Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).

Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ

UWAGA

W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji 
z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w  pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć ww. oświadczenie wraz z ofertą – należy wówczas złożyć ww. oświadczenie o treści określonej    w pkt 2 Załącznika nr 8 do SIWZ.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                    w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.A.2.c SIWZ:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w zakresie wymaganym               w punkcie III.A.1.2)c)c.1) SIWZ – wykaz robót stanowi załącznik nr 9 do SIWZ,

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt III.C.3.3.1.a) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane,   o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 ze zm.).

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.A.1.2)c)c.2) SIWZ – wykaz osób stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający może:

- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu

W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VIIC SIWZ.

D. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go  z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z III.D.9 SIWZ.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału       w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,   o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. podmiot w oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy                      o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców.

- Nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                      w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca  w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt III.D.1 SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje         o tych podmiotach  w oświadczeniu, o którym mowa w III.C.2.b. SIWZ.

- W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział                 w wykonaniu zamówienia).

Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ.

E. Informacje dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale

Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy               o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców.

Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega                w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w III.C.2.b SIWZ wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ, w którym zamieszcza informację o tych podwykonawcach.

F. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/konsorcjum)

- W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

- podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji              o Działalności Gospodarczej). W/w pełnomocnictwo powinno zawierać                        w szczególności wskazanie:

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,

- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;

- kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika;

- korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie                              z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;

- Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz o których mowa w pkt III.B.2 SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.A.1 SIWZ;

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.C.2.a i b SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. III.C.4 SIWZ składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy         z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega sumowaniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),

- warunek określony w III.A.1.2)c)c.2) SIWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek lub Wykonawcy wspólnie potwierdzą, że spełniają powyższy warunek.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. III.C.7 SIWZ, przy czym:

- dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt III.C.3.3.1. SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt III.A.1.2)c)c.1 i c.2 SIWZ.

IV Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (z należnym podatkiem VAT). Cena za wykonanie zamówienia musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, tj. zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

- Podana w ofercie cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Wykonawca przygotowując ofertę, poza pracami wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia, programu funkcjonalno-użytkowego oraz wzoru umowy, powinien przewidzieć inne okoliczności, jakie towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

- Konsekwencją ryczałtowego rozliczenia wynagradzania jest to, że Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany jest do wykonania za cenę ryczałtową zakresu robót wyznaczonego treścią dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie czynności i okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i uwzględnić je w ofercie.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1 w szczególności obejmuje następujące koszty: opracowania dokumentacji wraz z kosztami nadzoru autorskiego, przeniesienia autorskich praw majątkowych i zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji, koszt nośników, o których mowa w § 24 ust. 3 wzoru umowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji terenu budowy wraz z organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty związane z uzyskiwaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, dozorem terenu budowy w tym okresie, szkoleń pracowników użytkownika obiektu oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, a niezbędne do osiągnięcia rezultatu Umowy.

- W pkt 1 formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest wskazać cenę ryczałtową brutto za wykonie przedmiotowego zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ppkt 1.1), 1.2) i 1.3) formularza oferty wykazać należne Wykonawcy wynagrodzenie brutto za wykonanie Etapu I, II i III zamówienia. Wykonawca ustala wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia jako procent ceny ryczałtowej brutto wykazanej w pkt 1 formularza oferty, tj. Wykonawca zobowiązany jest dla Etapu I wskazać wartość wynoszącą  5% ceny ryczałtowej brutto wykazane w pkt 1 formularza oferty, ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w ppkt. 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3 formularza oferty cen składowych Etapu I, zgodnie z formularzem ofert Wykonawca zobowiązany jest najpierw wyliczyć wartość pozycji 1.1 formularza oferty (5%), a następnie określić pozostałe pozycje składowe Etapu I - 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3 formularza oferty; dla Etapu II wskazać wartość 90% ceny ryczałtowej brutto wykazanej w pkt 1 formularza oferty, dla Etapu III wskazać 5% ceny ryczałtowej brutto wykazanej w pkt 1 formularza oferty.

- Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia.

- Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na miejscu lokalizacji inwestycji.

- Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp.                 w stosunku do kwoty ogółem.

- Podana w formularzu oferty cena ofertowa za realizację przedmiotu zamówienia  musi uwzględniać wszelkie możliwe koszty, które będą niezbędne w celu kompletnego             i terminowego wykonania prac, jak również uwzględniać wszystkie elementy ujęte          w opisie przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, tj. konieczności odprowadzenia bezpośrednio przez Zamawiającego podatku VAT do właściwego Urzędu Skarbowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wartość oferty, powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. nr 84, poz. 386 ze zm.).

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- Każdy z Wykonawców ponosi odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywania prac.

V.Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

## Tryb oceny ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

- Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Oferty ocenione jako niespełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna

W II etapie badana będzie oferta Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Kryteria oceny ofert

- W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im wagę:

  - Cena brutto: 60 pkt,

  - Rozszerzony okres gwarancji: 20 pkt,

  - Doświadczenie głównego projektanta: 10%,

  - Doświadczenie kierownika budowy: 10%.

B.1. Cena brutto za realizację całego zamówienia C – według następującego wzoru:

Obliczenie ilości punktów:

najniższa cena ofertowa brutto

C =  ----------------------------------------------  x 60,

cena oferty badanej brutto

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny,

60 pkt – waga kryterium.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Z tytułu kryterium cena brutto Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

B.2. Rozszerzony okres gwarancji na przedmiot zamówienia G -

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu oferty. Przy ocenie rozszerzonego okresu gwarancji będzie punktowana oferta

z zaoferowanym dodatkowym okresem gwarancji, który określono w §14 ust.1 wzoru umowy. Punkty zostaną przyznane Wykonawcy według poniższej zasady:

| Minimalny okres gwarancji | Oferowany dodatkowy okres gwarancji wynoszący | Ostateczny okres gwarancji wyniesie | Liczba przyznanych punktów w kryterium – Rozszerzony okres gwarancja /pkt/ |
| --- | --- | --- | --- |
| wynosi 60 miesięcy | 12 miesięcy | 72 miesiące | G = 10 |
| wynosi 60 miesięcy | 24 miesiące i więcej | 84 miesiące i więcej | G = 20 |

Minimalny, wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż minimalny, wymagany okres 60 miesięcy – Zamawiający ofertę odrzuci.

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty jeden z dwóch nw. dodatkowych okresów,   o który zostanie wydłużona 60 miesięczna gwarancja na przedmiot zamówienia:  
- o dodatkowe 12 miesięcy,

- o dodatkowe 24 miesiące i więcej

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże oferowany dodatkowy okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące, przyjmuje się, że udzieli on gwarancji na okres wskazany w ofercie, jednakże w kryterium gwarancji otrzyma on maksymalną liczbę 20 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda lub niewłaściwie poda ww. dodatkowy okres gwarancji, tzn. nie wskaże jednej z dwóch powyższych możliwości, Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium oceny ofert – Rozszerzony okres gwarancji.

Z tytułu kryterium „Rozszerzony okres gwarancji” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 
20 pkt.

B.3. Doświadczenie głównego projektanta DP – 10 pkt

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia m.in. osobę, która pełnić będzie funkcję głównego projektanta, posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, ponadto wskazana osoba winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.

W kryterium Doświadczenie głównego projektanta, Zamawiający będzie oceniał doświadczenie ww. projektanta.

Na potwierdzenie spełnienia ww. wymagania, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty załącznik – pn. „Informacja do kryterium oceny ofert – Doświadczenie głównego projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - sporządzony wg. wzoru -  Załącznik nr 12A do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści  Załącznika nr 12A do SIWZ doświadczenie projektanta, podając: imię i nazwisko projektanta, uprawnienia w specjalności i zakres uprawnień (bez ograniczeń) oraz nr uprawnień; nazwę opracowania, projektu/zadania inwestycyjnego, które wykonał projektant; zakres rzeczowy projektu – krótki opis projektu potwierdzający ww. wymagania, datę wykonania dokumentacji projektowej; nazwę i adres podmiotu, na rzecz którego wykonano dokumentację, podstawę do dysponowania.

W przypadku, gdy Wykonawca w Załączniku nr 12A do SIWZ nie poda którejkolwiek z ww. wymaganych informacji, Zamawiający nie przyzna punktów za wadliwie wykazaną, wykonaną przez projektanta dokumentację projektową.

Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium Doświadczenie głównego projektanta na podstawie złożonego wraz z ofertą Załącznika nr 12A do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże wykonaną przez projektanta dokumentację projektową, która spełnia powyższe warunki, Zamawiający oceni oferty Wykonawców przyznając punkty zgodnie z poniższym:

- za 1 wykazany, wykonany w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji         i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 0 pkt

- za 2 wykazane, wykonane w specjalności specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                          i kanalizacyjnych - 5 pkt

- za 3 wykazane, wykonane w specjalności specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                          i kanalizacyjnych - 10 pkt

W kryterium Doświadczenie głównego projektanta oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie - 10 pkt.

B.4. Doświadczenie kierownika budowy DK – 10 pkt

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia m.in. osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane                          w przedmiotowej specjalności, oraz uprawnieniach przy pracach przy zabytkach, bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, ponadto wskazana osoba winna posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w trakcie którego pełniła co najmniej raz funkcję kierownika budowy w branży specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

W kryterium Doświadczenie kierownika budowy, Zamawiający będzie oceniał doświadczenie ww. osoby zdobyte jako kierownik budowy w branży specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalancji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych.

Na potwierdzenie spełnienia ww. wymagania, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty załącznik – pn. „Informacja do kryterium oceny ofert – Doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalancji              i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. - sporządzony wg. wzoru - Załącznik nr 12B do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści Załącznika nr 12B do SIWZ doświadczenie kierownika budowy, podając: imię i nazwisko kierownika budowy, uprawnienia budowlane w specjalności i zakres uprawnień (bez ograniczeń) oraz nr uprawnień budowlanych, nazwę zadania inwestycyjnego, którym kierowała ww. osoba; zakres rzeczowy inwestycji – krótki opis projektu potwierdzający ww. wymagania, doświadczenie kierownika budowy w latach, datę wykonania zadania inwestycyjnego nadzorowanego przez kierownika budowy; nazwę i adres wykonawcy zadania inwestycyjnego, podstawę do dysponowania.

W przypadku, gdy Wykonawca w Załączniku nr 12B do SIWZ nie poda którejkolwiek z ww. wymaganych informacji, Zamawiający nie przyzna punktów za wadliwie wykazaną, kierowaną przez ww. osobę, inwestycję.

Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium Doświadczenie kierownika budowy na podstawie złożonego wraz z ofertą Załącznika nr 12B do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże doświadczenie wskazanej osoby, które spełnia powyższe warunki.

Zamawiający oceni oferty Wykonawców przyznając punkty zgodnie z poniższym:

- za pełnienie funkcji kierownika budowy w przedmiotowym zadaniu 1 obiektu - 0 pkt,

- za pełnienie funkcji kierownika budowy w przedmiotowym zadaniu 2 obiektów  - 5 pkt,

- za pełnienie funkcji kierownika budowy budowy w przedmiotowym zadaniu 3 obiektów 
- 10 pkt.

W kryterium Doświadczenie kierownika budowy oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie - 10 pkt.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona, spełni wymogi ustawy i SIWZ oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów - W.

W = C + G + DP + DK

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy.

VI. Wadium

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100) najpóźniej do dnia, w którym upływa ostateczny termin składania ofert do godz. 10:00.

- Wadium w formie pieniżnej.

Ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego (Dom Pomocy Społecznej w Kocku) nr 47 87210008 0000 1632 2000 0030 Bank Społdzielczy w Kocku., ul. Jana Pawła II/35, 21-150 Kock z podaniem w tytule przelewu: „Przetarg nr DPS.A.5.2019 – Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” : „Budowa trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku ” , oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium         w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

- Zamawiający  żąda  ponownego wniesienia wadium  przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako  najkorzystniejsza. Wykonawca  wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

VII. Zasady przygotowania oferty

- Opis przygotowania oferty

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie
z niniejszą SIWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni odpowiadającej pod każdym względem niniejszej SIWZ. Każde uchybienie może skutkować odrzuceniem oferty (wykluczenie Wykonawcy z postępowania jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty).

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,     a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), w treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron. Należy zachować ciągłość numeracji włącznie z dokumentami, które Wykonawca zastrzega tylko do wiadomości zamawiającego, stosując zasadę o której mowa w pkt. VII.C.

- Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie winien podać adres zamawiającego oraz następujące oznaczenia:

Oferta na Przetarg DPS.A.5.2019

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Budowa trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku.”

Nie otwierać przed dniem 21 lutego 2019 r. godz. 10:00

Opakowanie musi być opatrzone następującymi danymi: nazwą firmy, albo imieniem 
i nazwiskiem, siedziby, albo miejsca zamieszkania oraz dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego daną ofertę.

- W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

- Forma oferty

- Oferta musi odpowiadać treści SIWZ oraz spełniać następujące wymogi:

- formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis 
z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie       z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej lub przez osoby odpowiednio upoważnione przez osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub

- innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,

- oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,

- dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty;

- każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc, musi być parafowana własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę,

- zaleca się sporządzenie załączników i dokumentów wg wzorów do SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa (bądź jego notarialnie potwierdzona kopia) określający jego zakres i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Uwagi:

- załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy podpisującego ofertę;

- Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości;

- we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

- oświadczenia, o których mowa w III.C.2.a), b) i c) SIWZ należy złożyć w oryginale.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzega przed dostępem innych uczestników postępowania, nie później niż  w terminie składania dokumentów, winny być załączone na końcu oferty w osobnym opakowaniu   w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i być opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

- Brak jednoznacznego ww. wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Utajnieniu mogą podlegać tylko te dokumenty, które zawierają informacje 
o przedsiębiorstwie przez które rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość  gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów      o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. By zastrzeżenie było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że:

- zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności

- Wykonawca nie może w szczególności zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  w ofercie.

- W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany będzie ujawnić te informacje, które Wykonawca objął swoim bezskutecznym zastrzeżeniem zakazu ich udostępniania.

VIII Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

A. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do godz. 10:00 do dnia 21.02.2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Tadeusza Kościuszki 1 w sekretariacie . W przypadku ofert dostarczanych osobiście lub przesłanych pocztą lub kurierem liczy się data i godzina dostarczenia oferty. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, którą złożono po terminie.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wniosek o wycofanie oferty powinien być złożony w jednym egzemplarzu           w formie pisemnej w opakowaniu  z adresem z pkt. VIII.A.1. i zatytułowanym:

Wycofanie oferty – Przetarg DPS.A.5.2019

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” :„Budowa trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej             w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku.”

Wniosek o wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i czasie opisanym w pkt. VIII.A.1. przez Wykonawcę lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie od Wykonawcy do wycofania oferty. Ofertę wycofaną Zamawiający zwraca niezwłocznie.

Oferta zmieniająca powinna być złożona w formie pisemnej w opakowaniu z adresem      z pkt. VIII.A.1. i zatytułowanym:

Oferta zmieniająca na Przetarg DPS.A.5.2019

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: „Budowa trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej             w obiektach Zespołu Pałacowo-Parkowego w Kocku.”

Nie otwierać przed dniem 21.02.2019 r. godz. 10:00

Ofertę zmieniającą należy złożyć w miejscu i czasie opisanym w  pkt. VIII.A.1.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2019 r. o godz. 10:00 w pokoju Dyrektora             w Domu Pomocy Społecznej w Kocku ul. Tadeusza Kościuszki 1, 21-150 Kock.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podaje się  nazwę (firmy) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia,   warunków płatności  zawartych w ofercie.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści powyższe informacje na stronie internetowej.

  - W części niejawnej badania ofert Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferta:

- wpłynęła od Wykonawcy uprawnionego do występowania w niniejszym przetargu,

- została prawidłowo podpisana,

- odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ,

- odpowiada zasadom i wymogom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych
i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie.

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do    przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów. Dokumenty te muszą być złożone w wyznaczonym przez zamawiającego terminie w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Termin związania ofertą

- Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX Istotne postanowienia umowy

- Zawarcie umowy

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, dopełnić następujących formalności:

- wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonych w pkt IX.C SIWZ;

- przedstawić Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w §17 ust. 1 wzoru umowy.

- przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy;

- złożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na warunkach określonych we wzorze  umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być przygotowany w formie tabeli i zawierać następujące elementy:

- wszystkie rodzaje robót jakie muszą zostać wykonane w czasie realizacji umowy,

- kalendarz z rubrykami określającymi dni, tygodnie, w których oznacza się czas trwania wszystkich wskazanych do realizacji robót ze wskazaniem od kiedy dane roboty będą wykonywane i kiedy planowane jest ich zakończenie,

- wartość poszczególnych rodzajów robót zgodnie ze złożoną ofertą.

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być wykonany szczegółowo w taki sposób aby można na jego podstawie dokonywać płatności.

O terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

B. Zmiany postanowień zawartej umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania:

- Wzór umowy § 2 ust 3, 4 i 5

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminach określonych w zatwierdzonych przez Zamawiającego harmonogramach stanowiących załączniki Nr 4 i Nr 4a do Umowy, przy czym Strony dopuszczają możliwość zmiany tego harmonogramu wyłącznie w trybie określonym w § 20 ust. 1 pkt 5 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania części przedmiotu Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż łącznie 30 dni. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę, co najmniej 7 dni wcześniej przed rozpoczęciem okresu zawieszenia, podając w tym piśmie dokładną datę rozpoczęcia         i zakończenia okresu zawieszenia. W takim przypadku terminy, o których mowa w ust. 3 ulegają stosownemu wydłużeniu o okres równy ilości dni zawieszenia wykonywania robót, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie od Zamawiającego.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec skróceniu w przypadku jego wykonania przed terminem lub przedłużeniu w przypadkach, określonych w § 20 ust. 1 Umowy.

- Wzór umowy § 8 ust 2 i 3

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do opracowania dokumentacji, kierowania budową i personel wskazany przez Wykonawcę w procedurze przetargowej. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie        i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa       w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku osób, o których mowa w ust. 2, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

- Wzór umowy § 9  ust 3

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do  Umowy.

- Wzór umowy § 20

- W trakcie realizacji Umowy, postanowienia Umowy mogą ulec zmianom w zakresie:

- zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminów realizacji przedmiotu Umowy, określonych w § 2 ust. 3, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy                i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jej elementów,                     w następujących przypadkach:

    - zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części przedmiotu Umowy,               z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

    - konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, mających wpływ na termin wykonania zadania podstawowego,

    - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni uniemożliwiających realizacje robót zgodnie z przyjętą technologią,

    - działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy - w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy,

    - przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego,

    - szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań lub elementów Umowy,

    - zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy,

    - udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy,

    - w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów, które nie zostały przewidziane powyżej, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie,

    - z przyczyn wynikających z przedłużającej się procedury przetargowej,

    - odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym                i historycznym, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia wykonanie robót budowlanych.

W przypadku zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy wynikających                z okoliczności wymienionych powyżej, terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

- zmiany wynagrodzenia w przypadku:

    - zmiany zakresu przedmiotu Umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu Umowy spowodowanej okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, np. zmianą dokumentacji projektowej, zaistnieniem warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu Umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizj z sieciami infrastruktury, itp.,

    - zmiany przepisów w zakresie wskazanym w § 21 Umowy.

- zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

- rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę;

- zmiany ramowego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego robót oraz sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku:

a) konieczności zmiany kwot wynagrodzenia w poszczególnych latach budżetowych,

b) zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy,

c) konieczności zmiany harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego robót spowodowanego uszczegółowieniem robót realizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

Propozycje zmiany harmonogramów przedstawione przez Wykonawcę muszą odpowiednio uzyskać akceptację Zamawiającego.

- zmiany terminu płatności;

- zmiany warunków umowy w związku ze zmianą przepisów bądź interpretacji dotyczących ochrony danych osobowych;

- wszelkich innych zmian nieistotnych niewymienionych w niniejszym ust. 1 innych niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20178. poz. 1986, z poźn. zm.)

- Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane przed upływem terminów realizacji przedmiotu Umowy, określonych w § 2 ust. 3 Umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

- Wzór umowy § 21

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,    w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej, lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń lub wysokości minimalnej stawki godzinowej pracowników i osób realizujących przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części należności pracowników lub osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane               z realizacją przedmiotu Umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian, do 30 dnia od dnia ich wejścia        w życie, może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym                   w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz               z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany,    o której mowa  w ust. 1 pkt 2, lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz               z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę,       z określeniem zakresu (części

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy,     w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz                          z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem,     o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

C. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej  brutto, które ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –      kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancji bankowej,

- gwarancji ubezpieczeniowej,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy        z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego (Dom Pomocy Społeczej w Kocku) nr nr 47 87210008 0000 1632 2000 0030 Bank Społdzielczy            w Kocku., ul. Jana Pawła II/35, 21-150 Kock z podaniem w tytule przelewu: „Przetarg nr DPS.A.5.2019 – Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” Budowa trzech odrębnych kotłowni gazowych z przyłączami gazowymi w Domu Pomocy Społecznej w obiektach Zespołu Pałocowo-Parkowego w Kocku ”, oraz dokładnej  nazwy i adresu firmy. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym, a następnie zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek banku Wykonawcy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, należy złożyć je  pracownikowi merytorycznemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Beneficjentem wskazanym w gwarancji/poręczeniu musi być Dom Pomocy Społecznej w Kocku ul. Tadeusza Kościuszki 1, 21-150 Kock. Zabezpieczenie powinno zawierać w swojej treści zobowiązanie do nieodwołalnej   i bezwarunkowej zapłaty żądanej przez Zamawiającego kwoty na pierwsze oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie. Zaleca się, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przesłał Zamawiającemu wzór gwarancji/poręczenia na lub adres e-mail: zp@dpskock.pl, w celu ostatecznego ustalenia treści.

- Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zwrot zabezpieczenie należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami  zawartymi w projekcie umowy.

D. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

- Do obowiązku Wykonawcy należy posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych przez czas realizacji przedmiotu Umowy, obejmujących:

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej Umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż jednokrotność  całkowitego  wynagrodzenia umownego brutto, określonego  w § 7 ust. 1 Umowy;

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą OC, na sumę ubezpieczenia równą kwocie nie mniejszej niż jednokrotność całkowitego  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawił Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych i stanowią one odpowiednio załącznik Nr 8.1 i 8.2 do Umowy.

- W terminie 14 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ma obowiązek, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, przedstawić kopię opłaconej polisy obejmującej ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montażowych (np. CAR/EAR lub CWAR), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na czas realizacji przedmiotu Umowy, przy czym ubezpieczonym będą Zamawiający        i Wykonawca. Polisa od tego ubezpieczenia powinna obejmować ubezpieczenie robót, materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania lub zamontowania w kwocie nie mniejszej niż jednokrotność kwoty całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy oraz ubezpieczenie wszelkiego własnego mienia na terenie budowy, tj. maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy w wysokości wartości niezbędnej do jego odtworzenia lub zastąpienia.

- Zakres ubezpieczenia mienia, o którym mowa w ust. 3 winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w tym mieniu w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopień, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie.

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodu wpłaty składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu zapłaty.

- W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy polisy lub nieprzekazania dowodu wpłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty, Zamawiający może odstąpić od Umowy albo odpowiednio ubezpieczyć Wykonawcę lub dokonać zapłaty składki lub jej raty na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie               z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 Umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do Umowy.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

X. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ww. ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Spis załączników:

- wzór formularza oferty,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- informacja o podwykonawcach,

- opis przedmiotu zamówienia,

- program funkcjonalno-użytkowy,

- wzór umowy,

- informacja o grupie kapitałowej,

- wykaz robót,

- wykaz osób,

- pisemne zobowiązanie podmiotu,

12A. informacja do kryterium oceny ofert – Doświadczenie głównego projektanta,

12B. Informacja do kryterium oceny ofert – Doświadczenie kierownika budowy.

Zatwierdzam niniejszą  SIWZ z załącznikami:

/-/

…………………......................................

(data i podpis)

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kocku